SKYTICKETservice — Agência de Viagens

Roteiro de prioridades do sistema (para imprimir e seguir)

Data: 23/08/2026  ·  Responsável: Júnior Jamal  ·  Local: Nampula / Moçambique

ROTEIRO PRIORITÁRIO

Objectivo: agência real — pesquisa Duffel → reserva → pagamento local → emissão — de forma rápida e coerente, parte por parte.

0. Já está feito (base sólida)

☐  Site de reserva em etapas (pesquisa → bilhetes → passageiros → assentos → confirmação → pagamento)

☐  Bilhetes em tempo real via Duffel (ambiente de teste)

☐  Margem da agência (%) configurável no Admin

☐  Formulário de passageiros (dados reais; não apaga o resto se faltar um campo)

☐  Assentos, confirmação e pagamento (fluxo da agência)

☐  Base de e-mail / WhatsApp / painel Admin

Prioridade 1 — Fechar o ciclo de venda (esta semana)

Resultado: já podem atender clientes em modo semi-manual (a equipa emite o bilhete depois).

| # | O quê | Porquê |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Testar ponta a ponta no browser: pesquisa → bilhete → passageiros → assentos → confirmação → pagamento | Validar que o negócio «fecha» |
| 1.2 | Ajustar margem % no Admin (valor real da SKYTICKET) | Lucro definido desde já |
| 1.3 | Melhorar ecrã de pagamento: textos claros (M-Pesa, e-Mola, transferência, agência) + «sujeito a confirmação» | Cliente e equipa sabem o que fazer |
| 1.4 | Após pagamento: sucesso com código da reserva + alerta WhatsApp/email à agência | Pedido real chega à equipa |

Checklist Prioridade 1:

☐  1.1 Teste completo do fluxo no PC

☐  1.2 Margem % definida e guardada no Admin

☐  1.3 Textos de pagamento revistos

☐  1.4 Sucesso + notificação à agência

Prioridade 2 — Operação da agência (1–2 semanas)

Resultado: processo interno estável, mesmo sem emissão automática.

| # | O quê | Porquê |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Painel Admin: reservas com filtro (pendente / paga / emitida) | Organização diária |
| 2.2 | Notificação automática (WhatsApp/email) a cada nova reserva | Não perder pedidos |
| 2.3 | Catálogo só com ofertas reais que a agência vende (fallback) | Honestidade + segurança |
| 2.4 | Textos legais curtos (alteração / cancelamento) | Confiança do cliente |

Checklist Prioridade 2:

☐  2.1 Filtros de reservas

☐  2.2 Alertas automáticos

☐  2.3 Catálogo real

☐  2.4 Textos legais

Prioridade 3 — Duffel em produção (conta live)

Resultado: bilhete emitido pelo sistema (ou botão «Emitir na Duffel» no Admin).

| # | O quê | Porquê |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Conta Duffel live + token duffel_live_… | Tarifas reserváveis de verdade |
| 3.2 | Orders Duffel: emitir bilhete após pagamento confirmado | Automação real |
| 3.3 | Guardar duffel_offer_id / order id na reserva | Rastreio e suporte |
| 3.4 | E-ticket com dados da order Duffel | Entrega profissional |

Checklist Prioridade 3:

☐  3.1 Token live

☐  3.2 Emissão Orders

☐  3.3 IDs na reserva

☐  3.4 E-ticket Duffel

Prioridade 4 — Pagamentos reais (Moçambique)

Nota: a Duffel não substitui M-Pesa; complementa o lado aéreo.

| # | O quê | Porquê |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Escolher canal: M-Pesa e/ou cartão (gateway) | Cliente paga sozinho |
| 4.2 | Ligar «pago» → estado da reserva → (depois) emissão Duffel | Fluxo coerente |
| 4.3 | Manter «pagar na agência» / transferência | Clientes locais |

Checklist Prioridade 4:

☐  4.1 Gateway escolhido

☐  4.2 Estado pago → emissão

☐  4.3 Pagamento presencial/transferência

Prioridade 5 — Crescimento (depois do core)

☐  5.1 Assentos / bagagem reais via API Duffel

☐  5.2 Site online 24h (Render / VPS) + domínio

☐  5.3 Hotéis / pacotes (Duffel Stays ou catálogo)

☐  5.4 Multi-idioma polido / marketing

Ordem sugerida (o mais rápido e coerente)

① Testar fluxo completo + margem %
        ↓
② Reservas no Admin + alertas WhatsApp/email
        ↓
③ Duffel live + emitir (Orders)
        ↓
④ Pagamentos M-Pesa/cartão reais
        ↓
⑤ Online 24h + extras (bagagem, hotéis…)

O que NÃO fazer agora (para não atrasar)

✗  Misturar de novo preços inventados de companhias

✗  Querer IATA completa antes de vender o 1.º bilhete

✗  Polir design infinito antes do fluxo de reserva fechar

✗  Ligar 5 APIs ao mesmo tempo

Começamos por aqui

Próximo passo concreto: Prioridade 1.1 + 1.3 — testar a reserva até ao pagamento e afinar os textos/métodos de pagamento para a realidade da SKYTICKET (M-Pesa, e-Mola, transferência, agência).

Acessos rápidos

Site:        http://127.0.0.1:5000

Admin:       http://127.0.0.1:5000/admin   ·  utilizador: admin  ·  senha: admin123

Margem %:    Admin → Voos tempo real

Duffel:      token de teste activo (duffel_test_…)

Assinaturas / acompanhamento

Data de início: ____/____/________     Responsável: _______________________________

Notas:

SKYTICKETservice — documento interno de trabalho. Sistema real: só dados e processos reais (Duffel / catálogo / cotação).